`

**사 용 권 한**

**Client Approval:**

본인은 서명으로써 본 문서가 본 프로젝트 범위 내에서 사용될 것을 인가함.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **승인자 :** | 한국저작권위원회 차태원 팀장 | (인) | **일자 :** | \_\_\_\_\_/\_\_/\_\_ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **검토자 :** | 한국저작권위원회 문경도 선임 | (인) | **일자 :** | \_\_\_\_/\_\_/\_\_ |

**엘에스웨어 Approval:**

본 문서에 대한 서명은 본 문서에 대하여 수행 및 유지관리의 책임이 있음을 인정하는 것임.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **승인자 :** | 주식회사 굿씽크 곽종 부장 | (인) | **일자 :** | \_\_\_\_/\_\_/\_\_ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **검토자 :** | 엘에스웨어㈜ 김민 팀장 | (인) | **일자 :** | \_\_\_\_/\_\_/\_\_ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **작성자 :** | 엘에스웨어㈜ 신창권 상무 | (인) | **일자 :** | 2018/05/29 |

**제.개정 이력**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1.0 | 제정 | 2018/05/29 |
| **개정번호** | **제.개정 페이지 및 내용** | **제.개정 일자** |

**목 차**

1 목적 １

2 인수인계 일정 １

3 인수인계 방법 １

4 인수테스트 계획 １

5 대상 시스템 및 점검 내역 １

6 산출물 인수 인계 ２

# 목적

본 문서의 작성 목적은 본 사업의 종료 시 명확한 인수인계 일정 및 방법과, 관련 산출물 그리고 검수기준 등에 대해 정리하여 원활한 인수인계가 될 수 있도록 하기 위함이다.

# 인수인계 일정

* 기간 : (일정은 상황에 따라 변동 가능)
* 인수조직 : 한국저작권위원회 저작권기술팀 (필요시 정보화 관리팀)
* 인계조직 : 주식회사 굿씽크 컨소시엄
* 인수 담당자 : 한국저작권위원회 문경도 선임, 박지혜 주임
* 인계 담당자 : 주식회사 굿씽크 곽종 PM, 엘에스웨어 신창권 상무
* 일정 및 장소 : 고객과 협의하여 선정

# 인수인계 방법

인수인계는 위원회 성능평가실 PC를 기준으로 인수인계 점검 및 테스트를 수행한다.

테스트 시 Database도 실제 운영 서버에 접속하여 테스트를 수행하며, 테스트 데이터에 대한 운영 적용이 어려운 경우 엘에스웨어의 개발 서버를 통하여 점검을 수행한다.

일반 산출물의 경우 별도의 DVD에 복사하여 2부 전달한다.

|  |  |
| --- | --- |
| 구분 | 주요 점검 대상 |
| 성능평가 시스템 | - 리눅스용 성능평가 도구  - 관리 웹사이트 |
| 저작권기술 사업관리시스템 | - 사업관리 시스템  - 과거 데이터 마이그레이션 결과 |
| 데이터셋 | - 오디오 및 비디오 원본/변형 데이터셋 파일  - 등록된 DB 건수 |

# 인수테스트 계획

* 세부 인수 테스트 예상 일정

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 시스템 | 기간 | 예상 시간 | 담당자 |
| 성능평가 시스템 | 11/13 ~ 11/30 | 3days | 신창권 |
| 저작권기술 사업관리시스템 | 11/13 ~ 11/30 | 7days | 곽종 |
| 데이터셋 | 11/13 ~ 11/30 | 2hr | 신창권 |

# 대상 시스템 및 점검 내역

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 시스템 | 점검 내역 | 점검 방법 및 결과 |
| 성능평가 시스템 | 성능평가 도구 Application | 도구의 정상 작동 여부 |
| 성능평가 관리 웹사이트 | 웹사이트 각 화면의 정상 작동 여부 |
| 데이터셋 | 오디오 원본 | 원본 파일 1,000개 및 DB 등록 내역 |
| 오디오 변형물 | 변형 파일 43,000곡 및 DB 등록 내역 |
| 비디오 원본 | 원본 파일 100개 및 DB 등록 내역 |
| 비디오 변형물 (오디오포함) | 변형 파일 4,800편 및 DB 등록 내역 |
| 비디오 변형물 (오디오 제거) | 변형 파일 3,800편 및 DB 등록 내역 |
| 모바일웹하드용 비디오 변형물 | 변형 파일 6,500편 및 DB 등록 내역 |
| 소스 | TMIS 웹 소스 | JAVA, JSP |
| 성능평가 성능평가 도구 소스 | C#/C++ |
| 저작권기술 사업관리시스템 | JAVA, JSP |
| 변형물 생성 도구 소스 | C#/C++ |

# 산출물 인수 인계

산출물 인수인계 내역은 “9120-프로젝트\_산출물\_목록-v1.0.xlsx” 파일을 그 대상으로 하여 인수인계를 수행한다.