|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **사업관리(PM)** | **단위업무** | 분석/설계 | | |
| **작성자** | 신창권 | **작성일자** | 2018.06.05 |

**회의록**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **업무** | 주간회의 | | **회의록ID** | 9310\_회의록(0605-1) |
| **회의일자** | 2018.06.05 | | **회의장소** | 분쟁조정실 |
| **참석자** | **한국저작권위원회** | 문경도 선임 | | |
| **프로젝트팀** | 곽귀종 부장, 신창권 상무 | | |
| **회의내용** | 주간 회의 | | | |
| **주요**  **논의사항** | **\* 사업관리 시스템 준비**  - 사업관리시스템의 내용을 구체적으로 포함하여 준비  - 사업수행계획서 1) 범위를 위원회가 지정하거나, 2) 사업 수행 쪽에서 1, 2안 식으로 제안 🡺 2)안으로 진행  - (과거) 자료 구축 및 통계 필요  - 협약 (변경 포함), 평가, 정산, 마일스톤 점검, 성과관리  - 레포팅 툴 연동될 화면은 5~6본 정도  - 서버 및 레포팅 툴은 약 1개월 정도 이후 확정 될 예정임  - 통계 현황 관리  - 2015년도 자료 중 없는 경우 스캔 및 인쇄 필요 (과거에는 검증 보고서만 받았음. 정산보고서를 받지 않았었음)  - 국가기록물 관리지침을 참조하여 운영이나 보안을 어떻게 할 것인지 확인  **\* 성능평가 인증 마크**  - 임치, 등록 쪽 샘플을 기반으로 추가 작업  **\* 상주 인력 지원 : 상주 인력**  - 기존 성능평가 신청 이력을 기반으로 예측해서 정리  - 업무는 위원회 담당자에게 직접 지시를 받아서 업무를 수행  **\*** 착수보고 : 12일 오후2시  \* 사업수행장소  - 분석 및 설계를 위해 1개월간은 PM및 컨소시엄 PM이 진주에 상주  - 상주 이후 개발은 사업수행사의 각각의 본사에서 수행 | | | |
| **비고** | \* 저작권위원회 홈페이지 회원 인증  \* 회원 가입 안내 메일 링크 클릭 시 보호원으로 넘어감.  \* | | | |