|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **사업관리(PM)** | **단위업무** | 분석/설계 | | |
| **작성자** | 신창권 | **작성일자** | 2018.06.12 |

**회의록**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **업무** | 착수보고 및 주간회의 | | **회의록ID** | 9310\_회의록(0612-1) |
| **회의일자** | 2018.06.12 | | **회의장소** | 분쟁조정실 |
| **참석자** | **한국저작권위원회** | 차태원 팀장, 문경도 선임, 박지혜 주임 | | |
| **프로젝트팀** | 곽귀종 부장, 신창권 상무, 김설화, 우지호 | | |
| **회의내용** | 착수 보고회 및 주간 보고 회의 | | | |
| **주요**  **논의사항** | **\* 기능 개선 부분**   * 필터링 기술 성능평가 항목 현황화는 당해 년도에 개선이 될 수 있도록 할 것 * 기존 가이드라인 문서에 대한 보완 * 인증마크는 기존 KCA와 비슷한 형태로 추가 제작 할 것. * 인증마크에 대한 유효성 여부 판단 방법에 대한 방안 검토 필요 * 인증마크는 한글을 빼고 영문으로 만   **\* 사업관리시스템**   * 국가 연구개발(R&D) 합리화에 따른 콘텐츠진흥원으로의 이관이 될 가능성이 있으므로, 추후 진행 상황에 따라 세부 기술 개발 범위를 결정 (9~10월 예정) * R&D 통합 시 콘텐츠진흥원에서 디지털 데이터로 이관을 요청할 수 있음 * 1차적으로 관리시스템을 통한 2011년 부터의 과거 자료에 대한 등록 시스템 구축 * 관리시스템에 우선 집중할 것 * 과거 데이터를 통한 각종 통계 현황 제공 (국각 10월부터 시작 됨) * 정산보고서는 오프라인으로만 존재함. * 데이터 입력이 빨리 진행될 수 있도록 고려하기 * 개인정보 암호화는 업무를 위한 정보는 암복화가 가능한 알고리즘을 사용하고 비밀번호와 같이 업무와 관련 없는 개인정보는 단방향 알고리즘을 사용하여 저장한다. * 신규로 구축되어지는 사업관리시스템은 행정자치부의 소프트웨어개발보안가이드와 Java시큐어코딩 가이드를 준수하여 개발 | | | |
| **비고** | NIPA의 SW사업정보저장소에 기관정보 등록 되었음. | | | |