|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **사업관리(PM)** | **단위업무** | 분석/설계 | | |
| **작성자** | 신창권 | **작성일자** | 2018.06.19 |

**회의록**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **업무** | 주간회의 | | **회의록ID** | 9310\_회의록(0619-1) |
| **회의일자** | 2018.06.19 | | **회의장소** | 분쟁조정실 |
| **참석자** | **한국저작권위원회** | 문경도 선임, 박지혜 주임 | | |
| **프로젝트팀** | 곽귀종 부장, 신창권 상무 | | |
| **회의내용** | 주간 회의 | | | |
| **주요**  **논의사항** | - 상주 기간은 6/29(금) 예정  - 분석, 설계 산출물은 6월말까지는 작성될 수 있도록 할 것  - 성능평가 관리자 시스템에 대한 안전화에 중점을 둘 것. (김설화 인턴을 통한 전체 검토 진행)  - 사업관리시스템은 관리시스템 우선 진행이 될 테니, 관련한 일정 계획표 수정하여 전달 할 것(박지혜 주임 요청)  - 사업관리시스템은 박지혜 주임과, 성능평가 업무 관련 미팅은 문경도 선임과 개별적으로 진행 할 것.  - 성능평가 관련 업무 미팅은 금요일 진행 (문경도 선임의 수~목 출장)  - “공문화정보 통합관리시스템 연계”요구사항은 본 과업에는 해당되는 항목이 없음. | | | |
| **비고** |  | | | |