|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **사업관리(PM)** | **단위업무** | 분석/설계 | | |
| **작성자** | 신창권 | **작성일자** | 2018.06.26 |

**회의록**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **업무** | 주간회의 | | **회의록ID** | 9310\_회의록(0626-1) |
| **회의일자** | 2018.06.26 | | **회의장소** | 분쟁조정실 |
| **참석자** | **한국저작권위원회** | 문경도 선임 | | |
| **프로젝트팀** | 곽귀종 부장, 신창권 상무 | | |
| **회의내용** | 주간 회의 | | | |
| **주요**  **논의사항** | **\* 사업관리**  - 정보화 사업 관리 시스템은 확인이 필요. 향후 한꺼번에 업로드도 가능.  - 차주까지 설계 관련 문서 완료할 것.  **\* 포렌식 성능평가 가이드 라인**  - 속도에 대한 기준안 추가 가능 (추후 고려)  - 삽입/검출 시 속도 측정 방안은? (추후 고려)  - 강인성에 대한 변별력 기준이 약하다. (추후 고려)  - 비인지성을 평가 기준으로 넣기? (추후 고려, 일단 내부적으로 확인해 보기)  **\* 포렌식 성능평가**  - 우경정보기술도 받을 수 있음  **\* 인증마크**  - 샘플마크를 좀 더 다듬어서, 인쇄 필요  **\* 기타**  - 향후 디스크 증설 관련 용량 산정  - 성능평가 신청 상세 페이지에 오디오/비디오 신청 여부 추가 할 것. | | | |
| **비고** |  | | | |