|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **사업관리(PM)** | **단위업무** | 분석/설계/구현 | | |
| **작성자** | 신창권 | **작성일자** | 2018.07.10 |

**회의록**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **업무** | 주간회의 (화상회의) | | **회의록ID** | 9310\_회의록(0710-1) |
| **회의일자** | 2018.07.10 | | **회의장소** | 엘에스웨어 회의실 |
| **참석자** | **한국저작권위원회** | 문경도 선임, 박지혜 주임 | | |
| **프로젝트팀** | 곽귀종 부장, 신창권 상무 | | |
| **회의내용** | 주간 회의 | | | |
| **주요**  **논의사항** | **\* 사업관리**  - WBS에 감리 관련 일정도 추가 할 것.  **\* 저작권기술 사업관리시스템**  - 성과 입력 시 개별 입력 화면과 일괄입력이 가능한 화면기능 설계 후 최종 컨폼  - 성과 입력화면이 설계된 UI설계서 최종버전으로 리뷰 및 팀장과 함께 리뷰  **\* 저작권기술 성능평가 기능 개선**  - 성능평가는 기존 시스템에 대한 안정성에 중심을 두기  - 모바일 웹하드 성능평가 신청서 다운로드 오류 발생.  - 레포팅툴 설치 업체와의 미팅은 업체가 준비 안된 관계로 추후 진행  **\* 데이터셋 구축**  - Dataset 구축 시 비디오의 경우 UHD 콘텐츠를 충분히 고려할 수 있도록 할 것  **\* 기타**  - R&D 워크샵 참석 못하는 김설화씨는 위원회 출근하여 업무 진행 | | | |
| **비고** |  | | | |