|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **사업관리(PM)** | **단위업무** | 설계/구현 | | |
| **작성자** | 신창권 | **작성일자** | 2018.07.18 |

**회의록**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **업무** | 주간회의 | | **회의록ID** | 9310\_회의록(0718-1) |
| **회의일자** | 2018.07.18 | | **회의장소** | 굿씽크 회의실 |
| **참석자** | **한국저작권위원회** | 문경도 선임, 박지혜 주임 | | |
| **프로젝트팀** | 곽귀종 부장, 신창권 상무 | | |
| **회의내용** | 주간 회의 | | | |
| **주요**  **논의사항** | * iMBC 8/3 까지 완료해야 함. (차주에는 심의할 수 있는 상태로) * 뮤레카 모바일웹하드 성능평가 신청 됨 * 8월부터 포렌식 성능평가를 위한 공문 발송 예정임 🡺 기존 WBS 일정 조정을 통해 지원 되도록 할 것 * 설화 씨 통해 지원 될 수 있으면 좋겠음 * 요구사항에 대한 진행 상황을 볼 수 있도록 할 것. * 모바일 웹하드 쪽 시스템 안정성에 중심둘 것 * 레포팅 서버 연동을 위한 레포팅 샘플 제공 원함 * 서버는 8월 중순 도입 예정 (솔비텍) * 레포팅툴 적용 화면 : 기술 개발 계획서, 연차 보고서, 연차 실적 계획서, 협약서, 최종 보고서를 계획하였으나, 인쇄를 위한 부분은 아니므로 적용하지는 않음🡺 대민 서비스에서는 필요하나, 현재의 관리시스템에서의 적용 여부는 위원회에서 검토 후 재논의 * 월간회의 일정 : 7/24, 영상회의로 진행 | | | |
| **비고** |  | | | |