|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **사업관리(PM)** | **단위업무** | 개발 | | |
| **작성자** | 곽종 | **작성일자** | 2018.08.7 |

**회의록**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **업무** | 주간회의 | | **회의록ID** | 9310\_회의록(0807-1) |
| **회의일자** | 2018.08.07 | | **회의장소** | 화상회의실 |
| **참석자** | **한국저작권위원회** | 문경도 선임 | | |
| **프로젝트팀** | 곽종 부장 | | |
| **회의내용** | 주간 회의 | | | |
| **주요**  **논의사항** | 사업관리   * 주간보고서의 사업관리내용은 명확히 기재 * 사업관련의 모든 문서에 PM의 이름은 제안서에 기재되어 있는 곽종부장으로 기재   TMIS관련   * 성능평가 시스템이 불안정하여 업무상 불편함이 많이 있다. 이번 사업을 통해 시스템 안정화에 중점을 두어야 함   사업관리시스템   * 과제관리 및 기본정보 등록은 9월중순정도 마무리될 예정이며, 이후 성과통계정보를 진행하게 된다. 통계나 현황정보에 있어 위원회 측에서 명확한 화면구성 및 정보를 제공하여 실제 업무자가 많은 요구에 대응할 수 있는 시스템을 구축할 수 있도록 지원을 요청(곽종 부장) * OLTP관련 테이블이 대략 17개정도로 설계되었으며, 추후 성과,현황,통계(집계)에 관련해서는 추후 설계 예정 (곽종 부장) | | | |
| **비고** | 신창권소장 (8월7~8일까지 휴가)  곽종부장(8월13~14 휴가 예정) | | | |