|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **사업관리(PM)** | **단위업무** | 개발 | | |
| **작성자** | 신창권ㄴ | **작성일자** | 2018.08.14 |

**회의록**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **업무** | 주간회의 | | **회의록ID** | 9310\_회의록(0814-1) |
| **회의일자** | 2018.08.14 | | **회의장소** | 화상회의 |
| **참석자** | **한국저작권위원회** | 문경도 선임, 박지혜 주임 | | |
| **프로젝트팀** | 신창권 상무 | | |
| **회의내용** | 주간 회의 | | | |
| **주요**  **논의사항** | 사업관리   * 8월 월간보고는 8/27(월) 13:00 진주에서 진행 * 설계 단계 감리 일정 : 9/10(월) ~ 9/14(금) * 설계 단계 감리 이전에 공유 할 것.   TMIS관련   * 모바일 성능평가 화면 조회시 자주 서비스가 중지 됨 🡺 데이터베이스 컨넥션 풀 문제로 확인 되었으며, 조치 할 예정임 🡺 모바일성능평가 신청서 다운로드 문제 조치 필요 🡺 신청서 양식 폼 내에 접수번호가 두번 나오는 문제 조치 필요   성능평가 관련   * TTA UHDTV 관련 콘텐츠 보호 방안과 기존 성능평가 방안에 대한 비교 자료 정리 후 제출 할 것   사업관리시스템   * 지연으로 나타난 우편번호 팝업 및 기관정보검색 팝업등에 대한 개발 일정 확인 필요 * 과제 등록이 완료되면, 위원회에 개발 화면 공유 할 수 있도록 할 것. | | | |
| **비고** | 곽종부장(8월13~14 휴가) | | | |