|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **사업관리(PM)** | **단위업무** | 개발 | | |
| **작성자** | 신창권 | **작성일자** | 2018.09.28 |

**회의록**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **업무** | 주간회의 | | **회의록ID** | 9310\_회의록(0928-1) |
| **회의일자** | 2018.09.28 | | **회의장소** | 화상화의 |
| **참석자** | **한국저작권위원회** | 문경도 선임, 박지혜 주임 | | |
| **프로젝트팀** | 신창권 상무 | | |
| **회의내용** | 주간 회의 | | | |
| **주요**  **논의사항** | **\* 설계 단계 감리**  - 웹접근성 관련 부분에 대해서는 기본적인 웹표준은 준수하도록 하며, 장애인/노인 차별 관련 내용에 대해서는 금번 사업에 적용하지 않음  **\* 저작권기술 사업관리시스템 개발**  - 과거 데이터 이관 진행 상황에 대한 정리 필요 (현재 상태 및 마무리 일정)  - 누락된 Soft/Hard Copy 작업 분에 대한 진행 상황 공유 필요  **\* 성능평가시스템**  - 올해는 기능 개선 위주이니, 10월말까지는 개발을 완료하고 11월 부터는 안정화에 집중하도록 할 것  **\* 저작권기술 사업관리시스템 시연**  - 10/4 혹은 10/5 시연 필요 (서울역사무소 예정)  - 시연을 위한 테스트 데이터 필요 | | | |
| **비고** | - | | | |