|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **사업관리(PM)** | **단위업무** | 분석/설계 | | |
| **작성자** | 신창권 | **작성일자** | 2019.05.15 |

**회의록**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **업무** | 착수보고 | | **회의록ID** | 9310\_회의록(0515-1) |
| **회의일자** | 2019.05.15 | | **회의장소** | 분쟁조정실 |
| **참석자** | **한국저작권위원회** | 유현석 팀장, 문경도 선임 | | |
| **프로젝트팀** | 신창권 상무, 김영균 차장 | | |
| **회의내용** | 착수 보고회 | | | |
| **주요**  **논의사항** | **\* 사업관리**   * 상주 일정 : 5/13 ~ 6/5 까지 상주 * 감리는 중간감리, 최종감리 진행 예정   **\* 기능 개선 부분**   * 필터링기술 성능평가 항목 개선 * 실제 적용은 가이드라인 확정 후(2020년)부터 실제 적용 * 사업자 정보 변경내역 연계확인(사업자 번호) * 추가 사업자 세부정보 변경 시 적용되는지 확인 및 보고서 출력 정보 확인 * 저작권기술 홍보 영상 서비스 관리 * 네트웍 트래픽을 고려하여 유투브 등의 외부 사이트에 올라가 있는 링크 활용하는 것이 효율적임 * 납품 대상 장비 스펙 변경 * CPU 는 좀 더 상위 스펙으로 납품 * CPU 상향에 따른 Mainboard 스펙 변경 필요 * SSD 2개 대신, SSD 1개, 2TB HDD 1개로 납품 * 기 구축 데이타셋 품질 검증 진행할 것(장비교체 시점) * OS 및 DB 변경에 따른 H/W셋팅 본사 기술지원팀 지원을 받아 차질 없이 진행 예정. * 저작권기술 사업자 정보 및 기술 등록   - 관련 자료에 대한 수집부터 필요  - 저작권기술관련 업체 목록에 대한 정보는 위원회에서 제공   * 정보화관리팀과의 업무 협의 필요   \* | | | |
| **비고** |  | | | |