## Slide 1: 저작권기술 성능평가 시스템 기능개선 및 운영
2019.04
Notes: 안녕하십니까~
금번 저작권기술 성능평가 시스템 기능개선 및 운영 사업을 제안한 엘에스웨어의 신창권입니다.
지금부터 발표를 시작하도록 하겠습니다.

## Slide 2
01 사업 개요 부문
02 사업 수행 부문
03 사업 관리 부문
Notes: 발표는 사업 개요, 사업 수행, 사업 관리 부문의 순으로 설명을 드리도록 하겠습니다.
먼저 사업 개요 입니다.

## Slide 3: 제안 배경
저작권 관련 기술 변화 대응 및 저작권기술 성능평가를 통한 기술적인 조치 실효성 제고 및 저작권기술에 대한 홍보 제공
01
저작권기술 성능평가 시스템
저작권기술 가이드라인
저작권 정보 제공 포털
저작권 관련 기술
변화 대응
저작권기술 홍보
정보 제공
기술적인조치
실효성 제고
해외진출 관련 국내 저작권기술 사업자 및 기술 인증 정보 제공 환경 부재
저작권기술 홍보 기능 강화 및 종합 정보 서비스 기반 마련 필요
초고화질(UDH)등 방송용 콘텐츠 유통 환경 조성을 위한 워터마크기술·포렌식마크기술 성능평가 확대 기반 마련
신뢰성 있는 기술 검증 등 관련 산업의 경쟁력 강화
안전한 저작물 유통 환경 조성
공정하고 객관적인 저작권기술 성능평가 시스템 운영
성능평가를 통과한 기술에 대한 기술적인 조치 이행여부 평가
기술적인 조치 운영 관리 강화 필요
Notes: 본 사업은 저작권 관련 기술의 변화함에 따라 이에 대한 저작권기술 가이드라인도 맞추어 대응을 해야하고,
저작권기술 성능평가 시스템을 통한 기술적조치 실효성을 제고 하며,
저작권기술에 대한 홍보의 필요를 그 배경으로 하고 있습니다.

## Slide 4: 제안 범위
  특징기반 필터링 기술 성능평가 기능 개선
  워터마크/포렌식마크 성능평가 기능 개선
  성능평가 수행을 위한 신규 데이타셋 구축
  시스템 연계 및 UI 개선
  저작권기술 성능평가 PC 도입 및 설치
  시스템 운용 환경 전환
  국내 저작권기술 현황 관리 및 통합누리집 포털 정보 제공
  저작권기술 홍보 영상 서비스 관리 및 통합누리집 포털 정보 제공
  사이트 운영 관련 기능 개선
기술적조치 정보시스템 시스템 운영 및 관리
시스템 기능 개선 및 운영
저작권기술 정보 제공 사이트 개발
시스템 기능 개선 및 운영
기술적조치 정보시스템 시스템 운영 및 관리
저작권기술 정보 제공 사이트 개발
기존 시스템에 대한 기능 개선 및 운영 그리고, 저작권기술 정보 제공 사이트 개발을 그 범위로 함
02
  저작권기술 성능평가 시스템 운영
  공용특징정보 DB구축 서비스 운영
  시스템 운영 및 관리 등 업무지원
저작권 기술 성능평가 운영 및 기능 개선을 통한
기술적조치 이행 기반 마련
Notes: 제안 범위입니다.
본 사업은
- 시스템 기능 개선 및 운영
- 기술적조치 정보시스템 시스템 운영 및 관리
- 저작권기술 정보 제공 사이트 개발
을 그 제안 범위로 하고 있으며, 각각에 대해서는 뒤에서 자세히 설명을 드리도록 하겠습니다.

## Slide 5: 제안사 소개
정보보호 솔루션 전문 업체로 IT분야에 대한 전문성을 보유한 솔루션 기반의 IT 정보 기업
03
구 분 | 2016년도 | 2017년도 | 2018년도
총 자 산 | 10,205 | 10,671 | 11,000
매 출 액 | 7,470 | 8,404 | 8,418
평가 기관 | 종류 | 평가 등급 | 평가 일자
NICE평가정보 | 기업신용 | B+ | 2018.04.12
(단위:백만원)
신용평가
경영실적
엘에스웨어㈜ – LSware (Leader of Security)
홈페이지 : http://www.lsware.co.kr
분야 : 정보보호솔루션
설립일 : 2005년 3월 (만 14년)
매출 및 인원 : 약 84억 원 (2018년)
조직 : 90명(연구 개발 인력 49명 포함한 기술인력 81)
저작권기술, 블록체인기술, 오픈소스, 머신러닝 관련 기술
다양한 위협으로부터
IT 시스템과 정보를 보호/관리
오픈소스 컴플라이언스 컨설팅
공공 및 정보보호 SI 사업
IT 융합 사업
Robotics/드론 사업
CAPS
“고객이 보다 자유로운 환경에서 사용할 수 있는 시스템을 제공하기 위해 존재한다”
연구개발 부문
정보보호 사업부문
오픈소스 SW 사업부문
공공 및 IT융합 사업부문
Notes: 제안사 소개입니다.
본 제안사인 엘에스웨어는 205년에 설립된 정보보호솔루션 전문업체입니다.
현재 약 90명의 인원으로 구성이 되어 있습니다.
연구개발, 정보보, 오픈소스SW사업, 공공 및 IT융합 사업 부문으로 이루어진 회사입니다.

## Slide 6: 제안의 특장점
초기 성능평가 시스템 구축 경험 및 기능개선, 운영 사업을 지속해 온 경험을 토대로 시스템에 대한 풍부한 이해력 보유
04
[ 표준화 & 효율성 ]
성능평가 참여 경험을 토대로 표준화 주도
저작권위원회 개발 표준 및 웹 접 접근성 준수
소프트웨어 공학센터의 SP(Software Process) 인증 획득 경험을 통한 효율적 사업 관리
[ 사업수행 경험 ]
2010년 기술적 보호조치 표준서비스 운영 환경 고도화 및 필터링 기술 성능평가 시스템 구축 사업 수행 경험
2011년 저작권기술 성능평가 시스템 등 구축 사업 수행 경험
2011년 Windows용 특징정보 추출기 등 개발 사업 수행 경험
2013년 이미지 성능평가 기반마련 등 시스템 구축 사업 수행
2014년 모바일 앱 필터링 기술 성능평가 및 전자책 DRM 상호 운용성 평가 시스템 구축 수행 경험
2015년 특징기반 필터링 성능평가 기반 구축 수행 경험
2016년 모바일 환경 기반 성능평가 및 전자책 DRM 상호운용성 평가 시스템 구축 사업 수행 경험
2017년 저작권기술 성능평가 시스템 운영 및 기능개선
2018년 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[ 조직 및 인력 ]
저작권위원회 또는 공공 사업 경험이 있는 인력 투입
JAVA, C, C++, C#등 다양한 개발 인력 보유
시스템 구성, DB, 개발 전문 지식 보유
Notes: 본 제안의 특장점을 말씀드리면,
저희 엘에스웨어는 2010년 부터 작년까지 거의 매년 저작권 기술 성능평가 사업을 수행해 온 경험을 가지고 있기에,
어느 누구보다도 본 사업에 대한 이해를 명확히 하고 있습니다.
그리고, 본 사업에 있어서도 기존 사업 경험을 보유한 인력을 투입하겠으며,
2016년에는 NIPA의 소프트웨어 프로세스 인증을 획득함으로써, 프로젝트 관리에 있어서도 명확한 단계별 절차를 가지고 사업을 수행하도록 하겠습니다.

## Slide 7
01 사업 개요 부문
02 사업 수행 부문
03 사업 관리 부문
Notes: 다음으로는 사업 수행 부문이 되겠습니다.

## Slide 8: 목표 시스템 구성도
권리자, 기술업체, OSP 간의 연계를 통한 저작권 기술 관련 시스템 구축 및 운영과 저작권 보호 및 유통 활성화 기여
01
Notes: 목표 시스템 구성도 입니다.
본 사업에서 운영되는 시스템은 그림 중간의
기술적인 조치 관리 시스템(TMIS라고 되어 있는) 부분이 메인이 되겠습니다.
그리고, 기술업체의 성능평가 신청이나 일반 권리자를 통한 기술적인 조치 신청 등의 업무는 저작권위원회 홈페이지인 통합 누리집 포털 사이트를 통해 관리되고 있습니다.
기술적인 조치 관리 시스템은 성능평가 테스트를 수행하는 성능평가실 장비들과 그리고, 방송사의 특징정보 추출을 연동하는 공용특징정보 서비스로 연계되어 운영되고 있습니다.

## Slide 9: H/W 구성도
내/외부망, 성능평가실, 외부 권리자 서버 연계에 대한 안정적인 서비스 운영을 통한 저작권위원회의 위상 확립
02
Notes: H/W적 구성도입니다.
기존 H/W 구성에서 변경되는 부분으로는 성능평가실 장비에 대한 신규 도입이 예정되어 있고,
그 이외의 물리적인 구성은 그대로 유지가 되며, 일부 S/W에 대한 마이그레이션이 포함되어 있습니다.
장비 도입 및 마이그레이션 부분은 이후에 다시 설명 드리도록 하겠습니다.

## Slide 10: 필터링 기술 성능평가 항목 개선
기술 발전에 따른 신규 평가 항목을 도출하여 현재의 성능평가 항목을 현행화
03
새로운 코덱 유형
(MKV, HEVC/H.265, HE-AAC, AC3 등)
비디오/오디오
성능평가 항목 현행화
오디오 변형 항목 (13개 항목 33개 세부파라메터) | 비디오 변형 항목 (14개 항목 38개 세부파라메터)
메아리 재생 가능 음역대 감소 균일화 속도 변환 시간 척도 변환 샘플링 빈도 변환 통과 대역 노이즈 추가 시간 흐름에 따른 속도 코덱 변환 디지털/아날로그 형태 변환 복합 변형 압축 | 로고 삽입 자막 삽입 영상 압축 코덱 변환 화면비율 변환 해상도 변환 프레임 비율 감소 회전 Flip반전 흑백 변환 밝기 변환 대조 효과 변환 복합 변형 압축
신규 항목 도출
성능평가 가이드라인
 추가된 평가 항목을 기반으로 가이드라인 제시
변형물 자동 생성 도구
 신규 코덱을 통한 변형물 생성 로직 및 스크립트 추가
필터링 성능평가 도구
 변경 내역 없음
평가 항목 추가에 따른 변경 내역
평가 항목 추가
Notes: 기능 요구사항의 첫번재인 필터링 기술 성능평가 항목 개선 부분입니다.
지속적인 기술 및 IT 산업의 발전에 따라 신규 평가 항목을 도출하여 현재의 성능평가 항목을 현행화하는 부분입니다.
현재의 필터링 기술 성능평가 가이드라인은 2010년에 최초 만들어졌습니다.
그러다 보니, 최신의 기술이 적용되지 않은 부분이 있습니다.
현재 RFP에서 요구하는 MKV나 AC3 같은 경우는 실제로는 나온지 오래 되었고, 현재도 많이 사용중이 지만 평가에 사용되지 않고 있었던 항목이고,
HEVC/H/265이나 HE-AAC 등은 UHD등 고화질 콘텐츠에서 사용되는 코덱이고, 아직은 보편적으로 사용되지는 않지만,
현재 R&D 과제등에서는 활발히 쓰이고 있기에 향후 기술적인 요소로서는 반드시 추가되어야 하는 부분이라고 판단이 됩니다.
이러한 평가 항목에 대한 변경이 발생이 되면,
기존 성능평가 가이드라인은 당연히 보완이 되어야 하고,
관련하여 기존 변형물 자동 생성 도구, 필터링 기술 성능평가 도구 역시 일부 변경이 필요한 부분이 되겠습니다.

## Slide 11: 필터링 기술 성능평가 도구 개선
S:OggVorbis:6C02000000000102000000000000000000000000000000000131668F9964D411AAF600C04F8EDC07C9BA454A1F92A13AA6A935F4D7FE4DAAC8000000010000000000000000000000200000002000000044AC0000020008000000000000000000000000002062050000000000000000000000000000000000010000003C0000800000000000000000040004000000F042200000000000…….. (생략)……..
신규 변형 항목에 대한 스크립트 추가 및 관련 프로그램 수정
04
스크립트 지원이 불가능한 경우 다른 툴 또는 별도의 로직 구현을 통한 처리 필요
고려
사항
예시
예시
변형물 자동 생성 도구 예시
비디오 (Virtual Dub) 스크립트 예시
예시
오디오 (SoundForge) 스크립트 예시
S:HE-AAC V1.0:NeroAacEnc.exe -br 128000 -he -if |src| -of |target|
zip,zip
S:WMA:ffmpeg.exe -i |src| -ab 64k -y -f mp3 |target|
예시
외부 프로그램을 통한 스크립트 예시
Notes: 다음은 필터링 기술 성능평가 도구 새선 부분입니다.
앞서 말씀드린 평가 항목이 추가되면,
해당 항목을 평가 하기 위한 기능이 보완되어야 하는데요~
현재의 성능평가에 있어서는 모든 변형물들을 컨트롤 할 수 있도록 스크립트 기반으로 구성이 되어 있는데,
이러한 스크립트를 활용하여, 추가되는 항목들에 대한 스크립트를 추가하고 DB에 등록 관리 될 수 있도록 하겠습니다.
화면에 보시는 예는 비디오와 오디오, 그리고, 외부 프로그램을 통한 연동 시의 스크립트 예시가 되겠습니다.

## Slide 12: 워터마크/포렌식마크 성능평가 항목 개발
지상파 UHDTV 방송 송수신 정합 표준 관련 평가 항목 등 신규 평가 항목에 대한 평가가 가능하도록 평가 도구 개선
05
TTA 대비 신규 검토 대상 항목
평가부문 | Type of Attack | Description | 검토 결과
Video | Line-scan Conversion | Progressive -> interlaced, interlaced -> progressive | Line-scan 필터 적용을 통한 추가 가능
 | Noise Attack | White Gaussian Noise | Noise 필터 적용을 통한 추가 가능
 | Video format Conversion | HEVC로 부호화 된 동영상을 다른 Video 압축 포맷으로 변경 시 | 추가 가능
 | Bits-depth change | 입력된 10 비트(bit)의 동영상을 8 비트로 변환 시 (or 역비트 변환) ex) 8 bits <-> 10 bits | bit 변환 로직 개발 필요함
Audio | Change the number of channels | 2Ch-> Mono 7.1ch -> Mono, 2ch 5.1ch -> Mono, 2ch 10.2ch -> Mono, 2ch | 추가 가능
 | Amplitude compression (진폭 및 압축) | 48kHz/24bit -> 48kHz 20/16bit 48kHz/20bit -> 48kHz 16bit | 추가 가능
 | Cropping | 180sec | 추가 가능
 | Data compression (Codec/Bitrate) | MPEG-1 Layer 2, 3(128K) MPEG-2 ISO/IEC 13818-7, AAC(128K) MPEG-4 ISO/IEC 14496-3, LC-AAC, HEAAC(128K) Dolby AC3(128K) MPEG-H(96K/stereo) MPEG-H(208k/5.1ch) MPEG-H(384k/7.1.4ch) | 추가 가능
TTA용 평가를 위한 신청 방식에 따른 처리 Flow가 변경 될 수 있음
기존 변형 S/W에서 지원하지 않는 항목 발생 시 별도 개발 공수 필요
고화질 비디오 콘텐츠의 경우 변형작업에 시간이 기존보다 다소 오래 걸릴 수 있음
고화질 비디오 콘텐츠 확보에 대한 업무 협조 필요
평가 항목 개발에 대해서는 필요시 TTA와 업무 협조 필요 함
고려
사항
Notes: 다음으로는 워터마크/포렌식마크기술 성능평가 항목 개발에 관한 부분입니다.
현재 워터마크/포렌식마크 기술 성능평가 가이드라인은 2018년도에 추가적인 개선이 있었습니다.
이러한 상황에서 TTA쪽에서도 자체적인 포렌식마크 기술 성능평가 항목을 도출하고 저작권위원회의 성능평가를 통해 인증을 하기를 원하고 있습니다.
해당 항목들이 TTA에서 추가로 요구되는 평가 항목 들이 되겠습니다.
오디오, 비디오 각각 3가지 유형에 대한 평가 항목 추가가 필요할 것으로 예상이 됩니다.
다만, 일부 항목들에 대해서는 기존과 유사한 부분도 있어서 TTA와의 협의도 필요 할 수 있고,
경우에 따라서는 기존 도구에서 제공하지 못하는 새로운 알고리즘이나 모듈을 활용해야 할 수도 있을 것으로 예상이 됩니다.
이 부분은 저작권위원회 그리고 TTA와의 업무 협의를 통해 명확한 범위를 선정하고 진행하도록 하겠습니다.

## Slide 13: 시스템 연계 기능 강화
한국저작권위원회의 통합누리집포털과의 연계를 강화
06
TO-BE
AS-IS
저작권기술 관련한 추가 정보 변경 내역이 성능평가 Database로 전달 안됨
성능평가 신청 업체 사업자 정보 변경 사항이 평가 보고서에 반영되지 못함
회원정보 변경 시 자동 업데이트 될 수 있도록 기능 개선
성능평가
Database
http://www.copyright.or.kr
회원가입
회원정보변경
회원가입
정보전달(OK)
변경 회원정보 전달 안됨
(X)
메일발송
회원 가입 및 변경 프로세스는 통합누리집포탈 담당 업체가 별도로 존재하므로, 해당 업체와의 긴밀한 협조 필요
통합누리집 개발 환경 구성 필요
고려 사항
Notes: 시스템 연계 기능 강화 부분이 되겠습니다.
현재 저작권위원회 홈페이지가 누리집 포털이라는 서비스에서 통합되어 관리되고 있고,
저작권기술 관련 신청 업무를 포털을 통해서 신청을 받고, 저작권기술팀의 DB로 전송을 해 주고 있습니다.
이러한 웹과, DB간의 연동을 하다 보니,
수정된 회원 정보가 정상적으로 기술적인조치 관리 시스템으로 넘어 오지 못하는 문제가 일부 발견이 되어 있습니다.
이러한 부분에 대해서는 통합누리집포탈 서비스를 운영하고 있는 정보화관리팀과의 업무 협조를 통해 정상적인 연계가 되어 서비스 될 수 있도록 하겠으며,
필요시 통합 누리집 개발 환경을 일부 구축하여 현재의 문제되는 부분을 해소하도록 하겠습니다.

## Slide 14: 사용자 중심의 UI 개편
신규로 작성되는 화면에 대해서는 사용자 중심의 UI를 고려한 설계 및 구현
07
일반적인 사용자 중심 디자인의 적용 방법 및 적용 대상
통합 누리집 포털
ㅅ
기술적인 조치 관리시스템
저작권기술 업체/솔루션/인증/활용사례 소개 적용
저작권기술 홍보 영상 페이지 적용
신규 또는 변경 필요 화면 (고객과 협의 필요)
성능평가 관련 도구
사용에 직관적이지 않은 부분에 대한 개선
Notes: 사용자 중심의 UI 개편 부분이 되겠습니다.
본 사업에서 신규 혹은 수정되는 화면에 대해서는 기존 UI를 고려하여 사용중 중심의 설계 및 구현을 하도록 하겠습니다.
해당 되는 시스템으로는 통합 누리집 토털의 저작권 기술 파트 부분과, 기술적인 조치 관리 시스템 그리고 성능평가 관련 도구가 되겠습니다.

## Slide 15: 필터링 기술 성능평가 환경 설치
성능평가실 PC 도입 후, 성능평가 수행을 위한 관련 툴 및 성능평가 관련 도구 설치를 수행
08
Step1. 설치 준비
디스크별 콘텐츠 배치 방안 수립
오디오/비디오/이미지/모바일앱 콘텐츠 장비 설정
원본/변형물 드라이브 지정
Step2. OS 환경 설정
OS 설치
- Windows 10 Professional 설치
각종 Driver 설치
각종 보안 툴 설치 (백신 제외)
제어판 환경 설정
전원 설정 (절전모드 중지)
업데이트 설정 (자동 업데이트가 아닌 수동 설정)
Step3. 관련 툴 설치
오디오 관련 툴 설치
Sony SoundForge 설치
비디오 관련 툴 설치
DivX, Windows Media 9, H.264/H.265 AVC 코덱 설치
시스템 연동 툴 설치
Oracle Client, Oracle .Net Library 설치
Step4. 평가 도구 설치
평가 도구 설치
필터링 기술 성능평가 도구 설치
모바일웹하드 필터링 기술 성능평가 도구 설치
워터마크/포렌식마크 기술 성능평가 도구 설치
전자책 DRM 상호운용성 평가 도구 설치
변형물 자동 생성 도구 설치
제어판 설정을 통해 상시 성능평가 수행이 가능한 환경 셋팅 필요
백신등의 설치 예외 등에 있어서는 정보화관리팀과의 업무 협조 필요
고려
사항
Notes: 다음으로는 필터링 기술 성능평가 환경 설치에 관란 부분입니다.
본 사업에서는 성능평가실에 신규로 성능평가 PC를 도입하게 되는데요~
성능평가를 위한 관련한 다양한 환경 설정이 필요합니다.
먼저, 장비별 역할을 정하고, 드리아브 지정 등 원본 콘텐츠 및 변형 콘텐츠에 대한 배치 방안을 수립해야 하고,
OS에서는 필요한 부분이
각종 보안 툴을 설치하더라도 성능평가에 지장을 주는 백신이라던지 이러한 소프트는 설치되지 않도록 예외 신청을 해야 하고,
시스템 설정 쪽에서도 자동 종료나 자동 업데이트 등이 수행되지 않도록 설정이 필요합니다.
그리고, 성능평가를 나 데이타셋 변형을 위해 사운드포지나, 비디오 관련 툴 및 코덱, 그리고, DB 연동을 위한 툴 등이 설치되어야 하고,
이러한 설치가 모두 완료된 후에 성능평가 관련 도구를 설치하도록 하겠습니다.

## Slide 16: Windows Server 2008 운영 환경 전환
윈도우 서버에서 운영되고 있는 Database 서버를 오픈소스 기반의 DBMS 시스템으로 전환
09
오픈소스 기반으로 환경 전환
OS 및 DB 전환 절차
① Cubrid 이관 방안 수립
③ Data 이관
② Cent OS & Cubrid 설치
④ 관련 소스 변경
⑤ 테스트
⑥ Cubrid Backup
⑦ 서비스 중지 안내
⑧ 기존 장비
Cent OS 설치
⑨ Cubrid 설치
⑩ Cubrid 복원
⑪ 테스트
⑫ 임시 장비 반환
(계속)
협의 및 안내
임시서버
운영서버
Notes: 다음으로는 윈도우 서버 2008 운영 환경 전환입니다.
아무래도 요즘은 유닉스나 윈도우 서버 대신 오픈소스 기반의 시스템을 많이 사용하고 있는 추세입니다.
이러한 추세에 맞추어, 기존 윈도우 기반의 시스템은 오픈소스인 CentOS로,
Oracle을 Cubrid로 전환하여 운영이 될 수 있도록 하겠습니다.
이러한 전환에 있어서는 단순 백업 및 복구가 아닌 관계로
상세한 절차 수립이 필요하고, 관련 팀과의 업무 협조를 통해서 진행이 되도록 하겠습니다.
그리고,

## Slide 17: Windows Server 2008 운영 환경 전환 (계속)
윈도우 서버에서 운영되고 있는 Database 서버를 오픈소스 기반의 DBMS 시스템으로 전환
09
Cubrid 전환 시 고려 대상
1) 시스템 환경 고려 사항
2) 데이터베이스 이전
3) 제약조건 관련
4) 질의 고려 사항
5) 함수 관련
6) 일련번호
7) 프로시져
Cubrid 전환 시 고려 사항
웹 서비스
기술적조치 관리시스템 (Java/Jsp)
공용특징정보 DB 구축 서비스 (jsp)
전자책 DRM 자가 진단기 (Javaj/Jsp)
어플리케이션
필터링기술 성능평가 도구 (C#)
워터마크/포렌식마크기술 성능평가 도구 (C#, C++)
변형물 자동 생성 도구 (C#)
CentOS가 설치될 장비는 위원회 가상화 장비를 할당 받음
DB 이관 시 통합누리집 포털 측 변경사항도 발생하므로 운영팀과의 협조 필요
고려
사항
Notes: 한가지 제일 고려를 많이 해야 하는 부분은 기존 Oracle을 Cubrid로의 전환 부분입니다.
아무래도 두 DB간 특징이 서로 다른 관계로 마이그레이션 계획을 충분히 준비를 해야 합니다.
기존 쿼리 관련된 부분의 수정이 많이 필요로 하고, 테이블 스키마에 있어서도 Cubrid에 맞게 변환 작업도 필요로 합니다.
그리고, 마이그레이션 시 기존 통합누리집 포털 측에도 변경이 발생하므로, 이 부분은 운영팀과의 협조를 통해 진행하도록 하겠습니다.

## Slide 18: 저작권기술 정보 제공
저작권기술 관련 기업에 대한 정보 및 관련 제품, 솔루션, 인증정보, 활용사례, 레퍼런스 등에 대한 정보 제공
10
사업자 정보
제품 및
솔루션
기술 분류별 현황
인증 정보
활용 사례/
레퍼런스
기술적조치 관리 웹 콘솔
정보 제공
통합 누리집 포털
Notes: 저작권기술 정보 제공 부분입니다.
현재 누리집 포털의 저작권 기술 부분에서는 저작권기술과 성능평가, R&D 관련된 부분이 대부분인데요~
여기에 저작권기술 사업자 정보, 제품 및 솔루션, 기술 분류별 현황, 인증정보 그리고 활용 사례나 레퍼런스 등
저작권기숭 관련되어 좀 더 상세한 정보를 제공할 수 있도록 하겠습니다.
이러한 화면 추가에 있어서, 데이터 입력은 지술적조치 관리 시스템을 통해 등록을 하고,
누리집 포털을 통해 서비스 될 수 있도록 하겠습니다.

## Slide 19: 저작권기술 홍보 영상 서비스 관리
저작권기술 및 다양한 저작권 관련 영상물 서비스 제공할 수 있는 관리 기능 제공
11
TO-BE
AS-IS
기술적인조치 관리 시스템을 통해 동영상 URL 혹은 영상물 업로드
동영상에 대한 나래이션 정보 등록을 통한 웹접근성 지원
기술적조치 및 특징기반필터링 기술 성능평가 동영상만 제공하고 있음
최신의 저작권기술 관련 동영상 서비스 추가 시 기존 시스템 수정 불가피
예시
단순 HTML 페이지
Notes: 다음은 저작권기술 홍보 영상 서비스 관리 부분입니다.
현재 누리집 포털에서는 저작권 기술 관련된 홍보 동영상이 올라가 있으나,
기술적조지, 특징기발 필터링 등 고정된 동영상만 서비스가 되고 있습니다.
이러다 보니, 최신의 저작권 기술 관련 동영상 서비스 추가시 기존 시스템에 대한 수정 요청을 할 수 밖에 없었는데요~
이를 위해 기존 관리 시스템에 홍보 영상 관리 기능을 두어 최신의 저작권기술 영상물에 대한 서비스를 제공하도록 하겠습니다.

## Slide 20: 사이트 운영 관련 기능
담당자별 권한 관리 기능을 통해 안전한 보안 관리 기능 제공
12
TO-BE
AS-IS
그룹관리 기능 및 그룹별 메뉴 관리 기능을 두어 메뉴 접근을 제한할 수 있는 기능을 구현
담당자별 업무 분리를 할 수 없으며, 모든 권한을 가지고 있음
예시
세부 화면 내에서의 권한을 달리하는 기능은 많은 공수 필요하므로 메뉴 접근에 대한 제한을 두는 것으로 구현
고려
사항
로그인 사용자 등록 시 무조건 모든 권한을 가지고 있는 계정으로 생성됨
Notes: 사이트 운영 관련 기능 개선 부문입니다.
현재의 저작권기술 관리 시스템은 2009년에 최초 구축이 되다 보니, 아무래도 보안 관련된 기능이 다소 부족합니다.
사용자 등록을 하게 되면, 모든 시스템에 대한 권한을 다 가지게 되어 있는데요~
이를 위해 사용자 그룹 관리 기능을 추가하여 그룹별로 접속 권한을 달리 할 수 있는 기능을 제고 하도록 하겠습니다.
다만, 세부 화면 내에서의 권한까지는 많은 공수가 들어갈 수 밖에 없으므로,
메뉴을 통한 화면이나 화면 자체의 접근 제한을 두는 것이 제일 효과적일 것으로 판단 됩니다.

## Slide 21: 데이타셋 구축
성능평가 수행을 위한 신규 데이터 셋 구축 절자 및 방안을 수립하며, 정확한 품질 확보
13
데이터 셋 구축 절차 및 전략
구분 | 필터링 기술 성능평가용 | 
 | 원본 DB구축 | 변형물 DB 구축
오디오 | 1,000곡 | 43,000곡 (43항목*1,000곡)
비디오 | 100편 | 4,800편 (48항목*100편)
필터링 성능평가용 데이터셋 구축 수량
1. 장르별 원본 데이터셋 확보 대상 수량 선정
2. 최근 1년 이내 신규 콘텐츠 대상 원본 확보
3. 원본 콘텐츠에 대한 품질 검증
4. 원본 DB 구축 및 중복 콘텐츠 검증
5. 변형 데이터셋 구축
6. 변형 데이터셋 DB 구축 및 품질 검증
오디오 : pop등 16개 장르
비디오 : 영화 등 13개 장르
구분 | 모바일 웹하드 성능평가용 | 
 | 원본 DB 구축 | 변형물 DB 구축
오디오 | 구축 없음 (필터링용 원본 DB를 그대로 사용) | - (기존 콘텐츠 사용)
비디오 |  | 3,700편 (37항목*100편)
비디오 (오디오제거용) |  | 2,700편 (27항목*100편)
모바일 웹하드 필터링 성능평가용 데이터셋 구축 수량
확보한 원본에 대한 품질검증 및 변형물에 대한 품질검증(실제 생성된 파일 건수, DB 등록 건수)이 중요함
고려
사항
Notes: 다음으로는 데이타셋 구축 부문입니다.
데이타셋은 성능평가를 위한 기본 데이터가 되다 보니 콘텐츠에 대한 품질이 중요한 부분이 됩니다.
이를 위해 원본 오디오 및 비디오 데이터를 확보하고, 각각의 평가 항목별 변환을 통해 성능평가를 수행하도록 하겠습니다.
원본 구축에 있어서도 장르별로 최근 1년 이내의 콘텐츠를 확보하고,
원본에 대한 품질 검증 및 기존 콘텐츠와의 중복 여부를 확인하고
실제 변형 데이타셋 구축을 진행해야 합니다.

## Slide 22: 데이타셋 품질 보증 활동
데이터셋 품질은 원본 확보시점에서부터 변형물 생성 후 Database 등록 이후에도 정확한 품질 검사 필요
14
단계 |  | 비디오 | 오디오
원본 | 원본 확보 | 장르별 고르게 원본 확보 | 
 |  | 100편 | 1,000곡
 | 원본 검증 | 전수 검사 | 10% 샘플링 검사
 |  | PC용 비디오 플레이어를 통한 육안 검사 | PC용 오디오 플레이어를 통한 직접 귀를 통한 검사
 |  | 최소 해상도 CAM 버전 여부 최소 Bitrate 비정상 Play 여부 | 최소 길이 최소 Bitrate ID3 메타 정보
 |  | 기존 구축된 데이터셋과의 중복 여부 확인 | 
변형 | 변형 작업 | 기존 개발된 변형물 생성 도구를 활용한 데이터셋 구축 | 
 |  | 48개 변형 항목 | 43개 변형 항목
 | 변형 검증 | 전수 검사 | 10% 샘플링 검사
 |  | 비정상 Play 여부 콘텐츠 메타 정보 | ID3 메타 정보
비디오 품질 검증 유형
오디오 및 비디오와의 Sync 오류
비디오 잔상 (깨짐) 현상
HD 급 이하 영상
오디오 품질 검증 유형
10초 이내의 짧은 Play 시간
낮은 Bitrate 혹은 Sample Rate
중복 콘텐츠
품질 보증 활동 결과 보고서
기록 및 제출
데이타셋 품질 보증 활동
Notes: 앞에서 말씀드린 데이타셋에 대한 품질 보증 활동입니다.
확보된 오디오 및 비디오 별로 품질 보증 활동 방안입니다.
오디오의 경우 대부분 용량이 작기 때문에 음질에 문제가 있거나 하는 경우는 거의 없습니다.
다만, 동요 처럼 너무 짧거나, 인트로등은 제외를 해야 합니다.
문제가 되는 건 비디오 인데요~
비디오의 경우 용량이 크다 보니, 전송하면서나 혹은 인코딩 되면서 잘못된 영상이 유통 되는 경우가 많이 있습니다.
캠버전 같은 경우도 있고, 시간 정보가 깨지거나, 화질이 너무 낮거나 하는 경우가 많습니다.
이러한 사유로 해서 비디오는 전수 검사를 수행하도록 하겠습니다.
이러한 품질 검사 진행에 대해서는 별도의 품질 보증 활동을 기록 관라함으로써 데이터셋에 대한 품질을 보증 하도록 하겠습니다.

## Slide 23: 성능평가 운영 지원
저작권기술 성능평가 및 확인서 및 인증서 발급 업무를 수행 할 운영 요원을 상주(진주 한국 저작권위원회 본원) 지원
15
[기술업체]
인증서 발급
보고서 작성
성능평가 수행
[통합누리집 포털]
평가신청
필터링 성능평가 : 추출  강인성  일관성  축약성  부분매칭
상호운용성 평가 : 기능평가 / 데이터평가
결과 확인  합불처리  3D마크인쇄  인증서 출력  스캔  온라인등록
전담 운용 요원 업무 지원 (진주 상주 )
인증서 이미지 등록
필터링 기술 성능평가 운영 지원
모바일웹하드 필터링 기술 성능평가 운영 지원
워터마크/포렌식마크 기술 성능평가 운영 지원
필터링 기술 성능평가 인증서
모바일웹하드 필터링 기술 성능평가 인증서
워터마크/포렌식마크 기술 성능평가 인증서
성능평가 운영 지원 흐름
Notes: 다음으로는 성능평가 운영 지원 부분입니다.
저작권기술 성능평가 관련한 업무로는 크게 필터링 기술 성능평가, 모바일 웹하드 필터링 기술 성능평가, 워터마크/포렌식 마크 기술 성능평가가 있습니다.
이러한 성능평가에는
성능평가를 수행하고, 결과를 확인하고 인증서를 발급하여 누리집 포털 사이트에 게제 되도록 하는 일련의 업무들로 구성이 되어 있는데요~
이러한 업무 지원을 위한 전담 인원 1명을 진주에 상주하여 지원하도록 하겠습니다.
또한

## Slide 24: 공용특징정보DB구축 서비스 운영
방송사의 공용특징정보 연계에 있어서, 24시간 안정적으로 시스템이 운영될 수 있도록 상시 모니터링 체계 구축
16
유지보수 담당자
& 운영자
(위원회)
공용특징정보용
FTP 서버
공용특징정보
서비스
특징정보 추출 현황
(메일발송)
점검 및
유지보수
수시 모니터링
공용특징정보용
WAS 서버
공용특징정보
서비스
수시 모니터링
DB 서버
다양한 통계 제공
기술적인조치
WAS 서버
권리자 디스크 정보 추가
위치 | 발생시점 | 장애 유형
권리자 | 콘텐츠 제공 | 디스크 FULL에 의한 업로드 장애 FTP 서비스 Down에 의한 업로드 장애
 | 특징정보 추출 | 디스크 FULL에 의한 특징정보 추출 장애 표준서비스 매니저 가동 중지 프로그램 혹은 업체 모듈 버그에 의한 추출 실패
 | 특징정보 전송 | 위원회 방화벽 정책에 의한 FTP, HTTP 접속 실패
저작권위원회 | 특징정보 획득 | SFTP 서버 쪽 DISK Full에 의한 획득 실패 SFTP 서비스 Down에 의한 획득 실패
 | 획득이력 기록 | 특징정보 및 메타정보 오류에 의한 DB 저장 실패 특징정보 혹은 메타정보 중 1개 누락
 | 기술업체 전송 | 기술업체 FTP, SFTP 서비스 접속 실패 메타정보 변환 오류(유튜브)
시스템 측면에서의 주요 장애 발생 유형
공용특징정보 서비스 흐름도
권리자(방송사), 한국저작권위원회, 기술업체로의 연계시 발생될 수 있는 다양한 장애 환경에 대한 수시 모니터링 필요
고려
사항
Notes: 앞전의 성능평가 운영 지원 이외에도 공용특징정보 DB 구축 서비스 운영 부분이 있습니다.
이 부분은 현재 MBC, SBS에 방송물에 대한 특징정보를 추출하는 시스템이 운영중이고,
추출된 결과가 자동으로 저작권위원회로 넘어오게 되는데요~
대부분의 기능이 자동화가 되어 있지만,
디스크 부족이나, 네트워크 장애 등이 간혹 발생할 수 있으므로 수시 모니터링을 통해 안정적인 서비스가 운영 될 수 있도록 하겠습니다.

## Slide 25: 기술적인 조치 운영 지원
권리자의 저작물에 대한 온라인 기술적인 조치가 상시 안정적으로 운영이 될 수 있도록 모니터링
17
권
리
자
저
작
권
위
원
회
기
술
업
체
OSP
필터링기술 담당자
저작권 담당자
콘텐츠
메타정보
공정이용포털
특징정보 첨부
자동 메일 발송
자동 메일 발송
기술적인
조치DB
기술적인 조치 흐름도
Windows용
특징정보 추출기
메일 발송
특징정보
기술적인 조치 신청
주요 모니터링 대상
Notes: 운영지원의 또한가지로 기술적인 조치 운영 부분이 되겠습니다.
현재 기술적인 조치 신청 자체는 누리집 포털을 통해 신청이 되고 있는데요~
이러한 신정이 정상적으로 이루어 지고 있고, 신청된 기술적인 조치가 기술업체나 웹하드로 메일 발송이 정상적으로 되는 지 등을 상시 모니터링 할 수 있도록 하겠습니다.

## Slide 26: 성능평가 수행용 PC 도입
원활한 성능평가 수행을 위한 기존 장비를 대체할 PC 도입(총 5대)
18
항목 | 도입 장비 상세 스펙
CPU | ㅇ Intel(R) Core(TM) i7-9700K
Main Memory | ㅇ 16GB 이상 PC4-21300
HDD | ㅇ HGST 6TB Deskstar NAS HDN726060ALE614 패키지 (SATA3/7200/128M)
메인보드 | ㅇ ASUS TUF Z390-PLUS GAMING 아이보라
SSD | ㅇ 256GB SSD
Graphic | ㅇ ZOTAC GAMING 지포스 RTX 2070 AIR D6 8GB
OS | ㅇ Microsoft Windows 10 Pro (64bit)
기 타 | ㅇ 파워 : 시소닉 FOCUS PLUS Gold SSR-750FX Full Modular ㅇ 케이스 : Fractal Design Define S2 Blackout 강화유리 ㅇ CPU쿨러 : be quiet DARK ROCK TF
Notes: 마지막으로 성능평가 수행용 PC 도입입니다.
현재의 성능평가 실 평가용 장비는 2014년에 납품된 장비이고,
거의 24시간 운영이 되는 장비 이다 보니 교체가 필요한 상태가 되었습니다.
이를 위해 RFP에서 요구하고 있는 스펙에 맞추어 장비가 납품되어 성능평가가 안정적으로 운영 될 수 있도록 하겠습니다.

## Slide 27
01 사업 개요 부문
02 사업 수행 부문
03 사업 관리 부문

## Slide 28: 추진 일정
각 시스템 구축 유형별 명확한 일정 관리를 통하여 일정 기간 내에 성공적인 사업 완료
01

## Slide 29: 사업 관리 방안
명확한 사업관리를 통한 성공적인 사업 완수
02
착수단계
계획수립단계
실행단계
통제단계
종료단계
사업범위통제
사업진척 (비용, 일정) 통제
사업품질
위험통제
협력업체 관리
모니터링, 체계화
사업운영의 기본 틀 정의
사업수행을 위한 제반 수행 활동 정의
의사소통 채널 확보
수행조직 구성
사업목표, 표준, 절차수립
필요자원 정의 및 책임 할당
초기 위험식별 및 관리계획수립
프로젝트 계획 검토 및 기준 설정
프로젝트 수행
프로젝트 계획 요구 실행
관련 정보 수집
범위, 일정, 비용, 품질통제 종료
사업위험관리 종료
협력업체와의 업무협의 종료
최종 사업 완료
자원계획 수립
경제적 자원 조달
동기부여 및 교육
요구사항 및 산출물 파악
작업세분화
기준선 (Base line) 마련
문서관리 표준 프로세스
문서관리 및 통제
버전관리
대상자 식별
의사소통 계획 수립
의사소통 통제, 관리
관리대상 위험항목 식별 및 평가
대처방안 수립
비상대책 및 장애대응 수립
일정수립
일정 실현가능성 평가
일정조정
품질목표 수립
품질보증계획 수립 및 이행
품질감사
범위관리
1
대상자별 식별
보안관리 계획 수립
보안관리, 통제관리
품질관리
2
자원관리
3
일정관리
4
위험관리
5
의사소통관리
6
문서관리
7
보안관리
8

## Slide 30: 품질 보증 방안
단계별 품질 보증 전략을 통한 고객 만족 및 품질 확보
03
성공적인 시스템 구축으로 고객만족 실현
정확하고 일관된 작업절차 수립 작업과정의 표준화
품질보증팀
품질관리 기준
제안사 품질관리 기반
프로젝트
목표
주관기관
품질목표
표준/지침
사업관리 방법론
품질인증
지원
품질관리 시스템
프로젝트 수행팀
PM
주관기관
제안사
산출물 관리
보고/검토
위험 관리
변경 관리
승인 관리
표준화
분석 및 시정조치
품질보증활동 실시
품질보증 기준 설정
품질보증 계획 수립
테스트
감리
검토
형상관리
품질보증 대상
품질관리 절차
품질보증 활동

## Slide 31: 성공적인 사업 추진 방안
풍부한 경험을 통한 고객의 만족 실현 및 성공적인 사업 완료 약속
04
제안사는 저작권 성능평가 관련 분야에 있어서 선도 기업이며, 수 년간의 구축 경험과 성공적인 사업 수행을 통해 본 사업에 대한 방향과 목표를 인지하고 있습니다.
“저작권기술 성능평가 기능 개선 및 운영 지원 사업” 성공을 위하여 모든 역량을 다 하겠습니다.
다양한 저작권 전문가들과의
긴밀한 협의를 통하여 고객의 Needs 에 대한 분석/설계/개발을 통해 안정적인 사업을 진행하겠습니다
사업의 위험을 최소화 하기 위해 안정된 기술 적용으로 성공적으로 사업을 완수하겠습니다.

## Slide 32
감사합니다.
Q&A