## Slide 1: 저작권기술 성능평가 시스템 기능개선 및 운영 제안
2019.03

## Slide 2
01 사업 개요 부문
02 사업 수행 부문
03 사업 관리 부문

## Slide 3: 제안 배경
저작권기술 성능평가를 통한 기술적인 조치 실효성 제고 및 저작권기술에 대한 홍보
01
저작권기술 성능평가 시스템
저작권기술 가이드라인
저작권 정보 제공 포털
저작권 관련 기술
변화 대응
저작권기술 홍보
정보 제공
기술적인조치
실효성 제고
해외진출 관련 국내 저작권기술 사업자 및 기술 인증 정보 제공 환경 부재
저작권기술 홍보 기능 강화 및 종합 정보 서비스 기반 마련 필요
초고화질(UDH)등 방송용 콘텐츠 유통 환경 조성을 위한 워터마크기술·포렌식마크기술 성능평가 확대 기반 마련
신뢰성 있는 기술 검증 등 관련 산업의 경쟁력 강화
안전한 저작물 유통 환경 조성
공정하고 객관적인 저작권기술 성능평가 시스템 운영
성능평가를 통과한 기술에 대한 기술적인 조치 이행여부 평가
기술적인 조치 운영 관리 강화 필요

## Slide 4: 제안 범위
  특징기반 필터링 기술 성능평가 기능 개선
  워터마크/포렌식마크 성능평가 기능 개선
  성능평가 수행을 위한 신규 데이타셋 구축
  시스템 연계 및 UI 개선
  저작권기술 성능평가 PC 도입 및 설치
  시스템 운용 환경 전환
  국내 저작권기술 현황 관리 및 통합누리집 포털 정보 제공
  저작권기술 홍보 영상 서비스 관리 및 통합누리집 포털 정보 제공
  사이트 운영 관련 기능 개선
기술적조치 정보시스템 시스템 운영 및 관리
시스템 기능 개선 및 운영
저작권기술 정보 제공 사이트 개발
시스템 기능 개선 및 운영
기술적조치 정보시스템 시스템 운영 및 관리
저작권기술 정보 제공 사이트 개발
기존 시스템에 대한 기능 개선 및 운영 그리고, 저작권기술 정보 제공 사이트 개발을 그 범위로 함
02
  저작권기술 성능평가 시스템 운영
  공용특징정보 DB구축 서비스 운영
  시스템 운영 및 관리 등 업무지원
저작권 기술 성능평가 운영 및 기능 개선을 통한
기술적조치 이행 기반 마련

## Slide 5: 제안사 소개
정보보호 솔루션 전문 업체로 IT분야에 대한 전문성을 보유한 솔루션 기반의 IT 정보 기업
03
구 분 | 2016년도 | 2017년도 | 2018년도
총 자 산 | 10,205 | 10,671 | 11,000
매 출 액 | 7,470 | 8,404 | 8,418
평가 기관 | 종류 | 평가 등급 | 평가 일자
NICE평가정보 | 기업신용 | B+ | 2018.04.12
(단위:백만원)
신용평가
경영실적
엘에스웨어㈜ – LSware (Leader of Security)
홈페이지 : http://www.lsware.co.kr
분야 : 정보보호솔루션
설립일 : 2005년 3월 (만 14년)
매출 및 인원 : 약 84억 원 (2018년)
조직 : 연구 개발 인력 49명 포함한 기술인력 83명
저작권기술, 블록체인기술, 오픈소스, 머신러닝 관련 기술
다양한 위협으로부터
IT 시스템과 정보를 보호/관리
오픈소스 컴플라이언스 컨설팅
공공 및 정보보호 SI 사업
IT 융합 사업
Robotics/드론 사업
CAPS
“고객이 보다 자유로운 환경에서 사용할 수 있는 시스템을 제공하기 위해 존재한다”
연구개발 부문
정보보호 사업부문
오픈소스 SW 사업부문
공공 및 IT융합 사업부문

## Slide 6: 제안의 특장점
초기 성능평가 시스템 구축 경험 및 기능개선, 운영 사업을 지속해 온 경험을 토대로 시스템에 대한 풍부한 이해력 보유
04
[ 표준화 & 효율성 ]
성능평가 참여 경험을 토대로 표준화 주도
저작권위원회 개발 표준 및 웹 접 접근성 준수
소프트웨어 공학센터의 SP(Software Process) 인증 획득 경험을 통한 효율적 사업 관리
[ 사업수행 경험 ]
2010년 기술적 보호조치 표준서비스 운영 환경 고도화 및 필터링 기술 성능평가 시스템 구축 사업 수행 경험
2011년 저작권기술 성능평가 시스템 등 구축 사업 수행 경험
2011년 Windows용 특징정보 추출기 등 개발 사업 수행 경험
2013년 이미지 성능평가 기반마련 등 시스템 구축 사업 수행
2014년 모바일 앱 필터링 기술 성능평가 및 전자책 DRM 상호 운용성 평가 시스템 구축 수행 경험
2015년 특징기반 필터링 성능평가 기반 구축 수행 경험
2016년 모바일 환경 기반 성능평가 및 전자책 DRM 상호운용성 평가 시스템 구축 사업 수행 경험
2017년 저작권기술 성능평가 시스템 운영 및 기능개선
2018년 저작권기술 성능평가 시스템 개선 및 고도화
[ 조직 및 인력 ]
저작권위원회 또는 공공 사업 경험이 있는 인력 투입
JAVA, C, C++, C#등 다양한 개발 인력 보유
시스템 구성, DB, 개발 전문 지식 보유

## Slide 7
01 사업 개요 부문
02 사업 수행 부문
03 사업 관리 부문

## Slide 8: 목표 시스템 구성도
권리자, 기술업체, OSP 간의 연계를 통한 저작권 기술 관련 시스템 구축 및 운영과 저작권 보호 및 유통 활성화 기여
01

## Slide 9: H/W 구성도
내/외부망, 성능평가실, 외부 권리자 서버 연계에 대한 안정적인 서비스 운영을 통한 저작권위원회의 위상 확립
02

## Slide 10: 필터링 기술 성능평가 항목 개선
기술 발전에 따른 신규 평가 항목을 도출하여 현재의 성능평가 항목을 현행화
03
새로운 코덱 유형
(MKV, HEVC/H.265, HE-AAC, AC3 등)
비디오/오디오
성능평가 항목 현행화
오디오 변형 항목 (13개 항목 33개 세부파라메터) | 비디오 변형 항목 (14개 항목 38개 세부파라메터)
메아리 재생 가능 음역대 감소 균일화 속도 변환 시간 척도 변환 샘플링 빈도 변환 통과 대역 노이즈 추가 시간 흐름에 따른 속도 코덱 변환 디지털/아날로그 형태 변환 복합 변형 압축 | 로고 삽입 자막 삽입 영상 압축 코덱 변환 화면비율 변환 해상도 변환 프레임 비율 감소 회전 Flip반전 흑백 변환 밝기 변환 대조 효과 변환 복합 변형 압축
신규 항목 도출
성능평가 가이드라인
 추가된 평가 항목을 기반으로 가이드라인 제시
변형물 자동 생성 도구
 신규 코덱을 통한 변형물 생성 로직 및 스크립트 추가
필터링 성능평가 도구
 변경 내역 없음
평가 항목 추가에 따른 변경 내역
평가 항목 추가

## Slide 11: 필터링 기술 성능평가 도구 개선
S:OggVorbis:6C02000000000102000000000000000000000000000000000131668F9964D411AAF600C04F8EDC07C9BA454A1F92A13AA6A935F4D7FE4DAAC8000000010000000000000000000000200000002000000044AC0000020008000000000000000000000000002062050000000000000000000000000000000000010000003C0000800000000000000000040004000000F042200000000000…….. (생략)……..
신규 변형 항목에 대한 스크립트 추가 및 관련 프로그램 수정
04
스크립트 지원이 불가능한 경우 다른 툴 또는 별도의 로직 구현을 통한 처리 필요
고려
사항
예시
예시
변형물 자동 생성 도구 예시
비디오 (Virtual Dub) 스크립트 예시
예시
오디오 (SoundForge) 스크립트 예시
S:HE-AAC V1.0:NeroAacEnc.exe -br 128000 -he -if |src| -of |target|
zip,zip
S:WMA:ffmpeg.exe -i |src| -ab 64k -y -f mp3 |target|
예시
외부 프로그램을 통한 스크립트 예시

## Slide 12: 워터마크/포렌식마크 성능평가 항목 개발
지상파 UHDTV 방송 송수신 정합 표준 관련 평가 항목 등 신규 평가 항목에 대한 평가가 가능하도록 평가 도구 개선
05
TTA 대비 신규 검토 대상 항목
평가부문 | Type of Attack | Description | 검토 결과
Video | Line-scan Conversion | Progressive -> interlaced, interlaced -> progressive | Line-scan 필터 적용을 통한 추가 가능
 | Noise Attack | White Gaussian Noise | Noise 필터 적용을 통한 추가 가능
 | Video format Conversion | HEVC로 부호화 된 동영상을 다른 Video 압축 포맷으로 변경 시 | 추가 가능
 | Bits-depth change | 입력된 10 비트(bit)의 동영상을 8 비트로 변환 시 (or 역비트 변환) ex) 8 bits <-> 10 bits | bit 변환 로직 개발 필요함
Audio | Change the number of channels | 2Ch-> Mono 7.1ch -> Mono, 2ch 5.1ch -> Mono, 2ch 10.2ch -> Mono, 2ch | 추가 가능
 | Amplitude compression (진폭 및 압축) | 48kHz/24bit -> 48kHz 20/16bit 48kHz/20bit -> 48kHz 16bit | 추가 가능
 | Cropping | 180sec | 추가 가능
 | Data compression (Codec/Bitrate) | MPEG-1 Layer 2, 3(128K) MPEG-2 ISO/IEC 13818-7, AAC(128K) MPEG-4 ISO/IEC 14496-3, LC-AAC, HEAAC(128K) Dolby AC3(128K) MPEG-H(96K/stereo) MPEG-H(208k/5.1ch) MPEG-H(384k/7.1.4ch) | 추가 가능
TTA용 평가를 위한 신청 방식에 따른 처리 Flow가 변경 될 수 있음
기존 변형 S/W에서 지원하지 않는 항목 발생 시 별도 개발 공수 필요
고화질 비디오 콘텐츠의 경우 변형작업에 시간이 기존보다 다소 오래 걸릴 수 있음
고화질 비디오 콘텐츠 확보에 대한 업무 협조 필요
평가 항목 개발에 대해서는 필요시 TTA와 업무 협조 필요 함
고려
사항

## Slide 13: 시스템 연계 기능 강화
한국저작권위원회의 통합누리집포털과의 연계를 강화
06
TO-BE
AS-IS
저작권기술 관련한 추가 정보 변경 내역이 성능평가 Database로 전달 안됨
성능평가 신청 업체 사업자 정보 변경 사항이 평가 보고서에 반영되지 못함
회원정보 변경 시 자동 업데이트 될 수 있도록 기능 개선
성능평가
Database
http://www.copyright.or.kr
회원가입
회원정보변경
회원가입
정보전달(OK)
변경 회원정보 전달 안됨
(X)
메일발송
회원 가입 및 변경 프로세스는 통합누리집포탈 담당 업체가 별도로 존재하므로, 해당 업체와의 긴밀한 협조 필요
통합누리집 개발 환경 구성 필요
고려 사항

## Slide 14: 사용자 중심의 UI 개편
신규로 작성되는 화면에 대해서는 사용자 중심의 UI를 고려한 설계 및 구현
07
일반적인 사용자 중심 디자인의 적용 방법 및 적용 대상
통합 누리집 포털
ㅅ
기술적인 조치 관리시스템
저작권기술 업체/솔루션/인증/활용사례 소개 적용
저작권기술 홍보 영상 페이지 적용
신규 또는 변경 필요 화면 (고객과 협의 필요)
성능평가 관련 도구
사용에 직관적이지 않은 부분에 대한 개선

## Slide 15: 필터링 기술 성능평가 환경 설치
성능평가실 PC 도입 후, 성능평가 수행을 위한 관련 툴 및 성능평가 관련 도구 설치를 수행
08
Step1. 설치 준비
디스크별 콘텐츠 배치 방안 수립
오디오/비디오/이미지/모바일앱 콘텐츠 장비 설정
원본/변형물 드라이브 지정
Step2. OS 환경 설정
OS 설치
- Windows 10 Professional 설치
각종 Driver 설치
각종 보안 툴 설치 (백신 제외)
제어판 환경 설정
전원 설정 (절전모드 중지)
업데이트 설정 (자동 업데이트가 아닌 수동 설정)
Step3. 관련 툴 설치
오디오 관련 툴 설치
Sony SoundForge 설치
비디오 관련 툴 설치
DivX, Windows Media 9, H.264/H.265 AVC 코덱 설치
시스템 연동 툴 설치
Oracle Client, Oracle .Net Library 설치
Step4. 평가 도구 설치
평가 도구 설치
필터링 기술 성능평가 도구 설치
모바일웹하드 필터링 기술 성능평가 도구 설치
워터마크/포렌식마크 기술 성능평가 도구 설치
전자책 DRM 상호운용성 평가 도구 설치
변형물 자동 생성 도구 설치
제어판 설정을 통해 상시 성능평가 수행이 가능한 환경 셋팅 필요
백신등의 설치 예외 등에 있어서는 정보화관리팀과의 업무 협조 필요
고려
사항

## Slide 16: Windows Server 2008 운영 환경 전환
윈도우 서버에서 운영되고 있는 Database 서버를 오픈소스 기반의 DBMS 시스템으로 전환
09
오픈소스 기반으로 환경 전환
OS 및 DB 전환 절차
Cubrid 이관 방안 수립
Data 이관
Cent OS & Cubrid 설치
관련 소스 변경
테스트
Cubrid Backup
서비스 중지 안내
기존 장비
Cent OS 설치
Cubrid 설치
Cubrid 복원
테스트
임시 장비 반납
(계속)
협의 및 안내
임시서버
운영서버

## Slide 17: Windows Server 2008 운영 환경 전환 (계속)
윈도우 서버에서 운영되고 있는 Database 서버를 오픈소스 기반의 DBMS 시스템으로 전환
09
Cubrid 전환 시 고려 대상
1) 시스템 환경 고려 사항
2) 데이터베이스 이전
3) 제약조건 관련
4) 질의 고려 사항
5) 함수 관련
6) 일련번호
7) 프로시져
Cubrid 전환 시 고려 사항
웹 서비스
기술적조치 관리시스템 (Java/Jsp)
공용특징정보 DB 구축 서비스 (jsp)
전자책 DRM 자가 진단기 (Javaj/Jsp)
어플리케이션
필터링기술 성능평가 도구 (C#)
워터마크/포렌식마크기술 성능평가 도구 (C#, C++)
변형물 자동 생성 도구 (C#)
CentOS가 설치될 장비는 위원회 가상화 장비를 할당 받음
DB 이관 시 통합누리집 포털 측 변경사항도 발생하므로 운영팀과의 협조 필요
고려
사항

## Slide 18: 저작권기술 정보 제공
저작권기술 관련 기업에 대한 정보 및 관련 제품, 솔루션, 인증정보, 활용사례, 레퍼런스 등에 대한 정보 제공
10
사업자 정보
제품 및
솔루션
기술 분류별 현황
인증 정보
활용 사례/
레퍼런스
기술적조치 관리 웹 콘솔
정보 제공
통합 누리집 포털

## Slide 19: 저작권기술 홍보 영상 서비스 관리
저작권기술 및 다양한 저작권 관련 영상물 서비스 제공할 수 있는 관리 기능 제공
11
TO-BE
AS-IS
기술적인조치 관리 시스템을 통해 동영상 URL 혹은 영상물 업로드
동영상에 대한 나래이션 정보 등록을 통한 웹접근성 지원
기술적조치 및 특징기반필터링 기술 성능평가 동영상만 제공하고 있음
최신의 저작권기술 관련 동영상 서비스 추가 시 기존 시스템 수정 불가피
예시

## Slide 20: 사이트 운영 관련 기능
담당자별 권한 관리 기능을 통해 안전한 보안 관리 기능 제공
12
TO-BE
AS-IS
그룹관리 기능 및 그룹별 메뉴 관리 기능을 두어 메뉴 접근을 제한할 수 있는 기능을 구현
담당자별 업무 분리를 할 수 없으며, 모든 권한을 가지고 있음
예시
세부 화면 내에서의 권한을 달리하는 기능은 많은 공수 필요하므로 메뉴 접근에 대한 제한을 두는 것으로 구현
고려
사항
로그인 사용자 등록 시 무조건 모든 권한을 가지고 있는 계정으로 생성됨

## Slide 21: 데이타셋 구축
성능평가 수행을 위한 신규 데이터 셋 구축 절자 및 방안을 수립하며, 정확한 품질 확보
13
데이터 셋 구축 절차 및 전략
구분 | 필터링 기술 성능평가용 | 
 | 원본 DB구축 | 변형물 DB 구축
오디오 | 1,000곡 | 43,000곡 (43항목*1,000곡)
비디오 | 100편 | 4,800편 (48항목*100편)
필터링 성능평가용 데이터셋 구축 수량
1. 장르별 원본 데이터셋 확보 대상 수량 선정
2. 최근 1년 이내 신규 콘텐츠 대상 원본 확보
3. 원본 콘텐츠에 대한 품질 검증
4. 원본 DB 구축 및 중복 콘텐츠 검증
5. 변형 데이터셋 구축
6. 변형 데이터셋 DB 구축 및 품질 검증
오디오 : pop등 16개 장르
비디오 : 영화 등 13개 장르
구분 | 모바일 웹하드 성능평가용 | 
 | 원본 DB 구축 | 변형물 DB 구축
오디오 | 구축 없음 (필터링용 원본 DB를 그대로 사용) | - (기존 콘텐츠 사용)
비디오 |  | 3,700편 (37항목*100편)
비디오 (오디오제거용) |  | 2,700편 (27항목*100편)
모바일 웹하드 필터링 성능평가용 데이터셋 구축 수량
확보한 원본에 대한 품질검증 및 변형물에 대한 품질검증(실제 생성된 파일 건수, DB 등록 건수)이 중요함
고려
사항

## Slide 22: 데이타셋 품질 보증 활동
데이터셋 품질은 원본 확보시점에서부터 변형물 생성 후 Database 등록 이후에도 정확한 품질 검사 필요
14
단계 |  | 비디오 | 오디오
원본 | 원본 확보 | 장르별 고르게 원본 확보 | 
 |  | 100편 | 1,000곡
 | 원본 검증 | 전수 검사 | 10% 샘플링 검사
 |  | PC용 비디오 플레이어를 통한 육안 검사 | PC용 오디오 플레이어를 통한 직접 귀를 통한 검사
 |  | 최소 해상도 CAM 버전 여부 최소 Bitrate 비정상 Play 여부 | 최소 길이 최소 Bitrate ID3 메타 정보
 |  | 기존 구축된 데이터셋과의 중복 여부 확인 | 
변형 | 변형 작업 | 기존 개발된 변형물 생성 도구를 활용한 데이터셋 구축 | 
 |  | 48개 변형 항목 | 43개 변형 항목
 | 변형 검증 | 전수 검사 | 10% 샘플링 검사
 |  | 비정상 Play 여부 콘텐츠 메타 정보 | ID3 메타 정보
비디오 품질 검증 유형
오디오 및 비디오와의 Sync 오류
비디오 잔상 (깨짐) 현상
HD 급 이하 영상
오디오 품질 검증 유형
10초 이내의 짧은 Play 시간
낮은 Bitrate 혹은 Sample Rate
중복 콘텐츠
품질 보증 활동 결과 보고서
기록 및 제출
데이타셋 품질 보증 활동

## Slide 23: 성능평가 운영 지원
저작권기술 성능평가 및 확인서 및 인증서 발급 업무를 수행 할 운영 요원을 상주(진주 한국 저작권위원회 본원) 지원
15
[기술업체]
인증서 발급
보고서 작성
성능평가 수행
[통합누리집 포털]
평가신청
필터링 성능평가 : 추출  강인성  일관성  축약성  부분매칭
상호운용성 평가 : 기능평가 / 데이터평가
결과 확인  합불처리  3D마크인쇄  인증서 출력  스캔  온라인등록
전담 운용 요원 업무 지원 (진주 상주 )
인증서 이미지 등록
필터링 기술 성능평가 운영 지원
모바일웹하드 필터링 기술 성능평가 운영 지원
워터마크/포렌식마크 기술 성능평가 운영 지원
필터링 기술 성능평가 인증서
모바일웹하드 필터링 기술 성능평가 인증서
워터마크/포렌식마크 기술 성능평가 인증서
필터링 성능평가 운영 지원 흐름

## Slide 24: 공용특징정보DB구축 서비스 운영
방송사의 공용특징정보 연계에 있어서, 24시간 안정적으로 시스템이 운영될 수 있도록 상시 모니터링 체계 구축
16
유지보수 담당자
& 운영자
(위원회)
공용특징정보용
FTP 서버
공용특징정보
서비스
특징정보 추출 현황
(메일발송)
점검 및
유지보수
수시 모니터링
공용특징정보용
WAS 서버
공용특징정보
서비스
수시 모니터링
DB 서버
다양한 통계 제공
기술적인조치
WAS 서버
권리자 디스크 정보 추가
위치 | 발생시점 | 장애 유형
권리자 | 콘텐츠 제공 | 디스크 FULL에 의한 업로드 장애 FTP 서비스 Down에 의한 업로드 장애
 | 특징정보 추출 | 디스크 FULL에 의한 특징정보 추출 장애 표준서비스 매니저 가동 중지 프로그램 혹은 업체 모듈 버그에 의한 추출 실패
 | 특징정보 전송 | 위원회 방화벽 정책에 의한 FTP, HTTP 접속 실패
저작권위원회 | 특징정보 획득 | SFTP 서버 쪽 DISK Full에 의한 획득 실패 SFTP 서비스 Down에 의한 획득 실패
 | 획득이력 기록 | 특징정보 및 메타정보 오류에 의한 DB 저장 실패 특징정보 혹은 메타정보 중 1개 누락
 | 기술업체 전송 | 기술업체 FTP, SFTP 서비스 접속 실패 메타정보 변환 오류(유튜브)
시스템 측면에서의 주요 장애 발생 유형
공용특징정보 서비스 흐름도
권리자(방송사), 한국저작권위원회, 기술업체로의 연계시 발생될 수 있는 다양한 장애 환경에 대한 수시 모니터링 필요
고려
사항

## Slide 25: 기술적인 조치 운영 지원
권리자의 저작물에 대한 온라인 기술적인 조치가 상시 안정적으로 운영이 될 수 있도록 모니터링
17
권
리
자
저
작
권
위
원
회
기
술
업
체
OSP
필터링기술 담당자
저작권 담당자
콘텐츠
메타정보
공정이용포털
특징정보 첨부
자동 메일 발송
자동 메일 발송
기술적인
조치DB
기술적인 조치 흐름도
Windows용
특징정보 추출기
메일 발송
특징정보
기술적인 조치 신청
주요 모니터링 대상

## Slide 26: 성능평가 수행용 PC 도입
원활한 성능평가 수행을 위한 기존 장비를 대체할 PC 도입(총 5대)
18
항목 | 도입 장비 상세 스펙
CPU | ㅇ Intel(R) Core(TM) i7-9700K
Main Memory | ㅇ 16GB 이상 PC4-21300
HDD | ㅇ HGST 6TB Deskstar NAS HDN726060ALE614 패키지 (SATA3/7200/128M)
메인보드 | ㅇ ASUS TUF Z390-PLUS GAMING 아이보라
SSD | ㅇ 256GB SSD
Graphic | ㅇ ZOTAC GAMING 지포스 RTX 2070 AIR D6 8GB
OS | ㅇ Microsoft Windows 10 Pro (64bit)
기 타 | ㅇ 파워 : 시소닉 FOCUS PLUS Gold SSR-750FX Full Modular ㅇ 케이스 : Fractal Design Define S2 Blackout 강화유리 ㅇ CPU쿨러 : be quiet DARK ROCK TF

## Slide 27
01 사업 개요 부문
02 사업 수행 부문
03 사업 관리 부문

## Slide 28: 추진 일정
각 시스템 구축 유형별 명확한 일정 관리를 통하여 일정 기간 내에 성공적인 사업 완료
01

## Slide 29: 추진 조직 및 업무 분장
각 시스템 구축 유형별 명확한 업무 분장을 통하여 요구하는 기능에 대한 완수
02
투입인원 : 8명(29.5M/M)
특급 : 1명
고급 : 3명
중급 : 1명
초급 : 1명
기타 : 2명
품질관리
김민 [고급]
품질 관리
성능평가 시스템
기능 개선
김효섭 책임 [고급]
저작권기술 사업관리시스템 개발
성정환 책임 [고급]
기타 지원
양원석 책임 (이관지원)
신규1인 (운영지원)
신규1인 (데이타셋)
디자인 / 퍼블리싱
배수향 선임 [초급]
총괄 책임자
신창권 [특급]

## Slide 30: 사업 관리 방안
명확한 사업관리를 통한 성공적인 사업 완수
03
착수단계
계획수립단계
실행단계
통제단계
종료단계
사업범위통제
사업진척 (비용, 일정) 통제
사업품질
위험통제
협력업체 관리
모니터링, 체계화
사업운영의 기본 틀 정의
사업수행을 위한 제반 수행 활동 정의
의사소통 채널 확보
수행조직 구성
사업목표, 표준, 절차수립
필요자원 정의 및 책임 할당
초기 위험식별 및 관리계획수립
프로젝트 계획 검토 및 기준 설정
프로젝트 수행
프로젝트 계획 요구 실행
관련 정보 수집
범위, 일정, 비용, 품질통제 종료
사업위험관리 종료
협력업체와의 업무협의 종료
최종 사업 완료
자원계획 수립
경제적 자원 조달
동기부여 및 교육
요구사항 및 산출물 파악
작업세분화
기준선 (Base line) 마련
문서관리 표준 프로세스
문서관리 및 통제
버전관리
대상자 식별
의사소통 계획 수립
의사소통 통제, 관리
관리대상 위험항목 식별 및 평가
대처방안 수립
비상대책 및 장애대응 수립
일정수립
일정 실현가능성 평가
일정조정
품질목표 수립
품질보증계획 수립 및 이행
품질감사
범위관리
1
대상자별 식별
보안관리 계획 수립
보안관리, 통제관리
품질관리
2
자원관리
3
일정관리
4
위험관리
5
의사소통관리
6
문서관리
7
보안관리
8

## Slide 31: 품질 보증 방안
단계별 품질 보증 전략을 통한 고객 만족 및 품질 확보
04
성공적인 시스템 구축으로 고객만족 실현
정확하고 일관된 작업절차 수립 작업과정의 표준화
품질보증팀
품질관리 기준
제안사 품질관리 기반
프로젝트
목표
주관기관
품질목표
표준/지침
사업관리 방법론
품질인증
지원
품질관리 시스템
프로젝트 수행팀
PM
주관기관
제안사
산출물 관리
보고/검토
위험 관리
변경 관리
승인 관리
표준화
분석 및 시정조치
품질보증활동 실시
품질보증 기준 설정
품질보증 계획 수립
테스트
감리
검토
형상관리
품질보증 대상
품질관리 절차
품질보증 활동

## Slide 32: 성공적인 사업 추진 방안
풍부한 경험을 통한 고객의 만족 실현 및 성공적인 사업 완료 약속
05
제안사는 저작권 성능평가 관련 분야에 있어서 선도 기업이며, 수 년간의 구축 경험과 성공적인 사업 수행을 통해 본 사업에 대한 방향과 목표를 인지하고 있습니다.
“저작권기술 성능평가 기능 개선 및 운영 지원 사업” 성공을 위하여 모든 역량을 다 하겠습니다.
다양한 저작권 전문가들과의
긴밀한 협의를 통하여 고객의 Needs 에 대한 분석/설계/개발을 통해 안정적인 사업을 진행하겠습니다
사업의 위험을 최소화 하기 위해 안정된 기술 적용으로 성공적으로 사업을 완수하겠습니다.

## Slide 33
감사합니다.
Q&A