## Slide 1
데이타셋 이관
변형물 작업 및 DB 구축
필터링기술 성능평가 / 워터마크·포렌식마크 성능평가 / 전자첵 DRM 상호운용성 평가 / 공용특징정보 DB 구축 서비스 운영
원본확보 및 DB구축
장비납품준비
기존 자료 이관
평가 툴 설치
착수보고
사업 수행
보고서 제출
중간보고
완료보고
최종 감리
분석합동검토
설계합동검토
프로젝트 사업관리 (품질, 사업, 변경, 자원, 위험, 통제, 일정, 산출물관리)
사업범위정의
환경 준비
사업분석
감리 및 중간보고
완료보고
감리
검수
개발합동검토
착수 /수행 보고 준비
운영자교육
데이터 Integration
전환 방안 수립
OS / DB 설치
DB 이관
검증
관련 Application 수정
테스트
운영이관
모니터링
테스트
분석
구현
설계
운영이관
모니터링
테스트
분석
구현
설계
운영이관
모니터링
설계 단계 감리
테스트
분석
구현
설계
운영이관
모니터링
평가 방안 검토
가이드라인 확정
전문가 회의
2. 진도관리 방안
2.2. 상세 추진 일정
추진일정계획
2.
2.2. 상세추진 일정
원본검증
변형물검증